克拉玛依区建设工程造价计价活动管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  为进一步加强克拉玛依区建设工程造价计价活动的管理，合理确定和有效控制工程造价，切实维护建设市场秩序和建设各方的合法权益，依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住建部第16号令）、《工程造价咨询企业管理办法》2020修正版、《自治区建设工程招标控制价备案及投诉处理办法》（新建造〔2009〕4号）、《新疆维吾尔自治区工程造价咨询企业及执业从业人员信用评价管理办法》（新建规〔2024〕9号）、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《建设工程招标控制价编审规程》CECA/GC 6-2011等工程造价相关规定结合克拉玛依区工程项目实际情况，特制定本办法。

第二条  本办法所称的建设工程是指克拉玛依区行政区域内全部或者主要使用国有资金的，从事各类房屋建筑、附属设施及其管道设备安装工程、装修工程和市政基础设施建设工程。

第三条  为防范化解风险，提高项目建设效益，充分发挥工程造价领域专家在建设工程实施过程中业务咨询、查验等方面的重要作用，经克拉玛依区政府常务会议研究，决定组建克拉玛依区工程造价专家库（以下简称专家库），聘请具备丰富项目经验、深厚专业背景的工程造价专家作为顾问。配合开展建设工程招标控制价备案前查验及成果文件编制质量检查工作，在项目实施过程中提供有价值的意见和建议，以提升项目的整体质量、降低项目风险。

第四条  专家库进驻的技术要求：

从事工程造价专业工作10年以上，具有工程或工程经济类中级以上专业技术职称，并取得一级造价工程师注册证书；无违法行为，且上一年度无行业通报及法律法规规定的失信行为。

第五条  专家库征集要求：

采取专家本人申报和单位推荐相结合的方式。遴选程序分为申报、初审、审定、公示四个环节。

（一）申报：通过向辖区内造价咨询机构下发申报通知，以及克拉玛依区人民政府官方网站进行公开征集。

（二）初审：报名后，由住房和城乡建设局牵头区属各机关单位对申报材料真实性、符合性进行初步审核。

（三）会议研究：拟定专家库名单，形成《克拉玛依区工程造价专家汇总表》，报克拉玛依区政府常务会议研究。

（四）公示：将拟确定的专家名单在克拉玛依区人民政府官方网站进行公示，公示期7个工作日。公示期满，无举报或无重大问题的纳入克拉玛依区工程造价专家库，实行动态管理。

第二章  招标控制价备案

第六条  建设工程招标控制价实行网上备案。保密项目除外。按照国家标准规定，招标人对招标工程量清单的准确性和完整性负责。

第七条  住房和城乡建设局收到提交资料后，按照下列规定进行查验：

（一）报送资料完整，符合《自治区建设工程招标控制价备案及投诉处理办法》及住建厅政务事项清单要求的规定；

（二）招标控制价未超出有关部门批准、核准、备案文件确定的建设工程概算；

（三）招标控制价编制单位的公章、工程造价从业人员（注册造价师、造价员）的签字、印章是否齐全和真实有效；

（四）工程量清单格式符合《建设工程工程量清单计价规范》和政府行业主管部门的相关规定。

（五）招标控制价的取费标准、计价表格式符合省、市工程造价计价管理的有关规定。

（六）备案表中的填写内容、金额数据与提交的批文及招标控制价成果文件内容一致；

（七）安全生产及文明施工措施费、智慧工地基础配置费、规费和税金等按照计价规范及自治区规定要求计取；

（八）违反法律法规及有关规定的其他情形。

第八条  建设工程招标控制价备案后，因故引起招标控制价发生变化的，招标人应根据实际情况修改调整招标控制价，并报送住房和城乡建设局重新备案，以最后备案的招标控制价为准。

第三章  事前查验

第九条  建设工程招标控制价备案前查验及成果文件编制质量核查，以克拉玛依区国有资金投资的民生工程为重点。

建设工程招标控制价备案前查验抽取项目比例不低于全年建设工程招标控制价备案20%。

第十条  为合理确定和有效控制项目投资，确保建设工程质量、安全，依据不同项目类型，结合克拉玛依区工程项目实际情况，依据《自治区建设工程招标控制价备案及投诉处理办法》，克拉玛依区国有资金投资项目招标控制价综合误差率应控制在3％以内。

第十一条  招标人应配合住房和城乡建设局提供被查验或被核查的建设工程施工图纸、招标答疑、招标文件、造价预算的图形算量、控制价等资料文件。

第十二条  建设工程招标控制价备案前查验的重点内容：（具体内容见附表1）

（一）项目的特征描述不准确、不全面。

（二）工程量清单存在漏项、工程数量偏差较大的情况。

（三）分部分项工程量清单未载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量，不符合计价规范要求。

（四）主要材料及设备的价格不合理、不得当，材料价格无出处（无询价记录）等情况。

（五）清单子目设置、综合单价组价不规范、不合理。

（六）招标控制价中项目措施费、安全文明施工费、规费、税金等不可竞争费有关未按规定合理计取。

（七）工程量、定额套价、人工材料价差、取费统计汇总不正确。

第四章  事后核查

第十三条  每年按比例对在克拉玛依区承接建设工程造价咨询业务的机构进行抽检。每半年抽检不少于一次，每次抽检的机构数量不少于在克拉玛依区承接建设工程造价咨询业务机构总数的50%，确保辖区内造价咨询机构全年覆盖。

第十四条  建设工程招标人应按第十一条的规定要求提供相关资料。

第十五条  建设工程成果文件编制质量核查的重点内容：（具体内容见附表2）

（一）工程量清单编制的规范性

1.未执行国家建设工程工程量清单计价规范，未按计价规范进行项目划分，清单分列不合理；措施项目工程量未按要求提供。

2.工程量清单项目特征描述不准确、不清楚或有漏项、有错误。

3.计量单位、项目编码、项目名称等不符合计价规范。

4.清单项目存在漏项、错项；工程数量偏差较大的情况。

（二）取费的合规性

1.工程类别有错误，清单子目设置、综合单价组价不规范不合理。

2.安全文明施工费、规费、税金等不可竞争费用计算不符合规定。

3.取费不完整、存在遗漏；计价程序、取费基数、费率出现错误，包括企业管理费、利润、按费率计算措施费、总承包服务费、甲供材料计算方式等。

（三）主要分部分项与措施项目造价的合理性

1.招标控制价的项目编码、项目名称、工程数量、计量单位等与发布的招标工程量清单项目不一致。

2.招标控制价的总价不全面，汇总不正确。

3.分部分项工程综合单价的组成不符合现行国家标准和其他工程造价计价依据的要求。

4.套用定额出现错误、缺漏、重复，定额换算不完整、不准确，定额工程量有差错。

5.措施项目施工方案不正确、不可行，费用的计取不符合现行国家标准和其他工程造价计价依据的要求。安全文明施工费未执行国家或省级、行业建设主管部门的规定。

6.措施项目不齐全，计算不完整或计算错误。规费、税金不符合现行国家标准，未执行国家或省级、行业建设主管部门的规定。

7.人工单价、施工机械单价未采用本市发布的当期人工预算单价、施工机械台班单价。

8.管理费、利润、风险费以及主要材料及设备的价格材料明显偏高、材料价格不合理、材料价格无出处（无询价记录）等情况。

（四）编制说明

1.成果文件中项目的特征描述不准确、不全面或表述不清。

2.编制说明与工程量清单或控制价不符的。

3.对设计图纸未明确的内容进行估算，未与设计单位沟通并在编制说明中描述。

第五章  赋分评价机制

第十六条  建立造价咨询机构赋分评价机制，对工程造价咨询机构编制的工程造价成果文件质量进行赋分评价。造价咨询机构基础分值为80分。

第十七条  根据项目规模、投资金额将辖区建设工程分为2000万元以内（含2000万元）、2000万元-5000万元（不含5000万元）、5000万元以上三种项目类型（以下简称项目类型）。

第十八条  建设工程招标控制价备案前查验时限的约定：

（一）国有资金投资建设工程在2000万元以内（含2000万元）的项目，查验时限在3天以内；

（二）国有资金投资建设工程在2000万元-5000万元（不含5000万元）的项目，查验时限在4天以内；

（三）国有资金投资建设工程在5000万元以上的项目，查验时限在5天以内。

第十九条  建设工程成果文件编制质量核查时限，根据项目建设规模另行约定。

第二十条  选取专家人数的要求：

（一）国有资金投资建设工程在2000万元以内（含2000万元）的项目，选取2名专家进行查验、核查；

（二）国有资金投资建设工程在2000万元-5000万元（不含5000万元）的项目，选取3名专家进行查验、核查；

（三）国有资金投资建设工程在5000万元以上的项目，选取3名以上专家进行查验、核查；

第二十一条  依据专家查验、核查后出具的意见，对招标控制价编制机构进行赋分评价：

（1）控制价成果文件综合误差率低于1%以内，一次加5分。

（2）控制价成果文件综合误差率在1%—2%以内，一次加3分。

（3）控制价成果文件综合误差率在2%—3%以内，一次加1分。

（4）控制价成果文件综合误差率大于3%，一次扣10分。

第二十二条  依据专家查验、核查后出具的意见，对专家所属的工程造价咨询机构进行赋分评价：

1.控制价成果文件核减金额小于工程总造价的3%，一次加1分。

2.控制价成果文件核减金额小于工程总造价的2%，一次加3分。

3.控制价成果文件核减金额小于工程总造价的1%，一次加5分。

第二十三条  赋分评价等级分为优秀、良好、一般三个等级。

（1）赋分值90分以上造价咨询机构，为优秀。

（2）赋分值80分至89分造价咨询机构，为良好。

（3）赋分值70分至79分造价咨询机构，为一般。

第二十四条  根据赋分评价机制，综合建设工程招标控制价备案前查验及成果文件编制质量核查情况，形成评价结果，每季度首月更新并抄送克拉玛依区属各机关单位。

第二十五条  专家在约定的时限内查验或核查完毕并出具评价意见，经住房和城乡建设局确认后，报克拉玛依区政府常务会议议研究决定，方可支付相应的服务费用。

第六章  监督管理

第二十六条  建设工程招标控制价备案前经专家查验有错误的，或综合误差率应大于3％的，住房和城乡建设行政主管部门应及时以书面等正式形式向项目招标人反馈，督促招标人重新复核、修改调整招标控制价。

第二十七条  建设工程成果文件编制质量经专家查验、核查，存在清单漏项、工程数量偏差较大，以及国家或省市级法律法规规定失信行为的，按照国家及省市级法律法规规定信用信息管理办法的相关规定，按管理权限依规依法处理。

（1）综合误差率应大于3％的，给予编制单位和编制人员警告一次，约谈并全区通报，建议暂停工程造价从业人员在辖区内执（从）业资格三个月。

（2）警告累计达两次，对编制单位和编制人员记录一次不良行为，约谈并全区通报；建议暂停工程造价从业人员在辖区内执（从）业资格六个月，建议暂停工程造价咨询机构在辖区内执（从）业资格三个月。

（3）不良行为累计达两次，约谈并全区通报，纳入不良信用记录；建议暂停工程造价从业人员在辖区内执（从）业资格一年，建议暂停工程造价咨询机构在辖区内执（从）业资格六个月；报送市级住房和城乡建设局。

第二十八条 本办法自公布之日起试行。

附表1

建设工程招标控制价备案前查验表

被抽查项目名称：

| 查验内容 |  |  | 存在问题 （可另附纸） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 是否执行国家建设工程工程量清单计价规范及自治区、市级计价有关管理规定。 |  |  |  |
| 2. 项目的特征描述是否准确、全面。 |  |  |  |
| 3 工程量清单是否存在漏项、工程数量偏差较大的情况。 |  |  |  |
| 4. 分部分项工程量清单是否载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量，是否符合计价规范要求。 |  |  |  |
| 5. 主要材料及设备的价格是否合理、得当，材料价格有无出处（无询价记录）等情况。 |  |  |  |
| 6. 清单子目设置、综合单价组价是否存在不规范不合理的情况。 |  |  |  |
| 7. 招标控制价中项目措施费、安全文明施工费、规费、税金等不可竞争费有关未按规定合理计取。 |  |  |  |
| 8. 工程量、定额套价、人工材料价差、取费统计汇总不正确。 |  |  |  |
| 查验结果 | 编制造价（元）： | 核减金额（元）： |  |
|  | 查验造价（元）： | 综合误差率（%）： |  |
| 查验 意见 （可另附纸） |  |  |  |

查验人员所在机构盖公章：

查验专家签字：

查验日期：

附表2

建设工程成果文件编制质量核查表

被抽查工程项目名称：

| 序号 | 核查内容（分值100分） |  |  | 核查情况 （可另附纸） | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程量清单编制是否规范（25分） |  |  |  |  |
| 1 | 未执行国家建设工程工程量清单计价规范，未按计价规范进行项目划分，清单分列不合理；措施项目工程量未按要求提供；每发现一处同类型的扣2分。 |  |  |  |  |
| 2 | 工程量清单的项目特征描述不准确、不清楚或漏项、错误的，每发现一处同类型的扣2分。 |  |  |  |  |
| 3 | 出现计量单位、项目编码、项目名称等不符合计价规范的，每发现一处同类型的扣2分。 |  |  |  |  |
| 4 | 出现清单项目漏项、错项的，每发现一处同类型的扣5分；工程数量偏差较大的，每发现一处扣10分。 |  |  |  |  |
| 二 | 取费是否符合规定（20分） |  |  |  |  |
| 5 | 工程类别错误的，清单子目设置、综合单价组价不规范不合理的，每发现一处同类型的扣2分。 |  |  |  |  |
| 6 | 安全文明施工费、规费、税金等不可竞争费用计算不符合规定的，每发现一处同类型的扣3分。 |  |  |  |  |
| 7 | 取费不完整、存在遗漏的，计价程序、取费基数、费率出现错误的，包括企业管理费、利润、按费率计算措施费、总承包服务费、甲供材料计算方式等，每发现一处同类型的扣3分。 |  |  |  |  |
| 三 | 主要分部分项与措施项目造价是否合理（35分） |  |  |  |  |
| 8 | 招标控制价的项目编码、项目名称、工程数量、计量单位等与发布的招标工程量清单项目不一致，每发现一处扣2分。 |  |  |  |  |
| 9 | 招标控制价的总价不全面，汇总不正确，每发现一处扣2分。 |  |  |  |  |
| 10 | 分部分项工程综合单价的组成不符合现行国家标准和其他工程造价计价依据的要求，每发现一处扣2分。 |  |  |  |  |
| 11 | 套用定额出现错误、缺漏、重复，定额换算不完整不准确，定额工程量差错的，每发现一处同类型的扣2分。 |  |  |  |  |
| 12 | 措施项目施工方案不正确、不可行，费用的计取不符合现行国家标准和其他工程造价计价依据的要求。安全文明施工费未执行国家或省级、行业建设主管部门的规定，每发现一处扣2分。 |  |  |  |  |
| 13 | 措施项目不齐全，计算不完整或计算错误。规费、税金不符合现行国家标准，未执行国家或省级、行业建设主管部门的规定。每发现一处同类型的扣2分。 |  |  |  |  |
| 14 | 人工单价、施工机械单价未采用本市发布的当期人工预算单价、施工机械台班单价的，每一单价扣2分。 |  |  |  |  |
| 15 | 管理费、利润、风险费以及主要材料及设备的价格材料明显偏高、材料价格不合理、材料价格无出处（无询价记录）等情况。每发现一处扣2分。 |  |  |  |  |
| 四 | 编制说明（20分） |  |  |  |  |
| 16 | 成果文件中项目的特征描述不准确、不全面或表述不清。每项扣1分，但清单与控制价出现相同错误的不重复扣分。 |  |  |  |  |
| 17 | 编制说明与工程量清单或控制价不符的，每发现一处同类型的扣2分。 |  |  |  |  |
| 18 | 对设计图纸未明确的内容进行估算，未与设计单位沟通并在编制说明中描述的，每发现一处同类型的扣2分。 |  |  |  |  |
| 查验 结果 |  | 编制造价（元）： | 核减金额（元）： |  |  |
|  |  | 查验造价（元）： | 综合误差率（%）： |  |  |
| 查验 意见 （可另附纸） |  |  |  |  |  |

核查专家所在机构公章：

核查专家签字：

核查日期：